翠屏·诚园

15-19#楼厨柜招标文件

目录

第一部分      投标须知前附表

第二部分      投标须知

第三部分      技术要求

## 投标须知前附表

投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位名称 | 南京华轩房地产开发有限公司 |
| 2 | 工程名称 | 翠屏诚园东区一二组团（15-19#）橱柜工程 |
| 3 | 建设地点 | 南京市江宁区双龙大道3000号 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 投标人资质等级 | / |
| 6 | 投标有效期 | 开标之日起 90 天内 |
| 7 | 招标文件 | 购买招标文件费用300元 |
| 8 | 投标保证金额及形式 | 保证金额：人民币 1 万元 支付形式：电汇 支付时间：开标前电汇至招标人指定账户 |
| 9 | 收款单位名称、开户行及账号 | 收款单位：南京华轩房地产开发有限公司 开户行：建设银行南京江宁支行 账号：3200 1596 0560 5250 1412 |
| 10 | 招标文件发售地点及时间 | 地点：江宁区将军大道20号翠屏国际二楼成本采购部 2016年_10月28日18：00前 |
| 11 | 投标文件份数 | 一份正本，二份副本，电子版1份 |
| 12 | 答疑 | 投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，请于2016年11月2日10时前已邮件形式回复，联系人：朱玉彩，手机18114718956邮箱794418948@qq.com |
| 13 | 投标文件递交地点 及截止时间 | 地址：南京市江宁区将军大道20号翠屏国际二楼 投标截止时间：2016年_11月7日14:30前 |
| 14 | 开标 | 开标形式：公开开标。 地点：南京市江宁区将军大道20号翠屏国际办公楼二楼。 时间：2016年__11月_7_日 14：30 |
| 15 | 送样 | 各投标单位的材料及五金样品样板请在开标前送至翠屏诚园项目精装修办公室，联系人：张经理，180 5201 8700，地址：南京市江宁区双龙大道3000号，翠屏诚园项目 |
| 16 | 备 注 | 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以上歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日5天前向招标人书面通知，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |

注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。

投标须知

- 工程概述

1.1     工程概述：

1.1.1   工程名称：翠屏·诚园

1.1.2   工程建设地点：南京市江宁开发区双龙大道3000号

1.1.3   工程建设规模：约50万平方

1.1.4   工程图纸设计单位：

1.1.5   装饰单位名称：16、19#楼南京锦豪装饰工程有限公司，18#绿城装饰工程集团有限公司，15、17#楼福建永鼎装饰设计工程有限公司.

1.1.6   资金来源：自筹

1.1.7   工程性质：民用建筑

1.2     招标单位

名称：南京华轩房地产开发有限公司，中标后与项目精装修单位签订合同。。

联系地址：南京市江宁开发区将军大道20号

联系电话：朱玉彩 18114718956；邮箱：794418948@qq.com

1.2.3   招标代理单位：无

名称：无

联系地址：无

联系电话（及传真）:无

1.3     投标费用

1.3.1   投标单位领取招标文件前，请电汇交纳标书费300元。

1.3.2   中标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用。

第2条  招标文件说明

投标单位在获得招标文件后，如果有问题需要招标单位解释和答疑，应在领取招标文件后3日内，向招标人提出书面（盖章扫描件发电子邮箱）质疑文件。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或书面方式答复，以招标文件的补充文件的形式发给每一个投标人。招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

第3条  招标原则

3.1     招标原则

3.1.1   本工程按照公开、公正、平等竞争的原则。

3.2     招标内容

3.2.1   招标内容：招标图纸范围内所有内容，招标图纸仅为每个户型的图纸，具体户型总数见汇总表。

3.3     质量要求

3.3.1   质量等级要求：按国家标准及本招标文件技术标准。

3.4     工期要求：测量、图纸深化时间20天；加工生产及运输到货40天；安装工期25天。共748户

3.4.1   开工日期：2016年11月20日进场深化设计20日完成；甲方通知生产后30日内分批次到货，批次生产期间中标人需提前通知招标人代表中间验收；        竣工日期：2017年9月30日。

3.5投标单位需考虑后期营改增增加的税赋风险，不再增加费用。

第4条  投标报价

4.1     投标文件要求用中文书写。投标人和招标人就投标交换的来往信函文件，应以中文书写。

4.2    除在招标文件的技术规格中另有规格外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定其他计量单位）。

  - 投标文件的组成

4.3.1  投标书

4.3.2  主要部件明细：见图纸（投标时要求提供不同部位板材及五金件样板）。

4.3.3

4.3.3.1  投标企业信誉与实力的有关资料：

4.3.3.2 明确售后服务承诺及保修期应尽的义务；

4.4     投标报价

4.4.1   投标人的报价应是完整的、充分符合招标文件要求的报价。如果投标人所报单价与总价有出入，以单价为准。如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

4.4.2   投标人应认真踏勘现场，并根据自己企业实力，综合考虑报价。

4.4.3   投标报价中必须包含了招标文件中的全部内容。

    - 本工程施工的所有费用含在投标总价内，未能包含的费用需明确说明。

    - 投标报价格式（见附表）

4.5     投标有效期

4.5.1   投标文件从开标之日起，投标有效期60天。

4.6     投标文件的签署及规定

4.6.1   投标人应准备一份正本和二份副本，在每份投标文件上注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4.6.2   投标文件正本和副本必须打印并在由经正式授权的投标文件上标明的位置盖章。

4.6.3   投标文件错处不许加行，涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人在修改处进行签字或盖章。

4.6.4   电报、电话、传真形式的投标概不接受。

- 招标文件获得与投标文件的递交

5.1     招标文件的获得

5.1.1   领取招标文件的时间:2016年10月27日下午2:00-6:00

5.1.2   领取招标文件的地点:翠屏国际办公楼二楼成本采购部

5.2     投标文件的密封和标记

5.2.1   投标人应准备1份正本和2份副本，并明确标明“投标书正本”和“投标书副本”。工程名称、投标单位、正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.2.2   投标文件密封必须用封条在投标文件袋背面上方开口处密封，封条上加盖投标单位公章和法定代表人印鉴各两枚。当投标袋不能满足投标文件封装要求时，招标人允许投标人使用同规格的其它密封袋和封条将投标文件分装。

5.3     投标时间和投标地点

5.3.1   投标截止时间为：2016年11月7日下午2:30

5.3.2   投标地点:南京市江宁区将军大道20号翠屏国际办公楼二楼

5.3.3   根据本须知第5.2条规定，所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按照招标人在投标邀请中规定的投标截止时间前送至招标人。

  - 迟交的投标文件

5.4.1     招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

5.4.2       投标文件的修改撤销

投标截止时间以后投标人不得主动要求修改投标文件。

- 开标和评标

6.1       招标人自行组织开标和评标，不论中标与否招标人有权不做任何解释。

6.1.1     开标形式:公开开标

6.1.2     送样：各投标单位的材料及五金样品样板请在开标前送至翠屏诚园项目精装修办公室，联系人：张经理，180 5201 8700

6.2       有下列情况之一的，投标书将被视为废标。

- 投标袋未按规定密封，未加盖单位公章和法定代表印鉴的。

- 投标书内容不全，字迹模糊，难以辨认，或未按照规定填写的；

6.2.3     投标书逾期送达；

6.3       投标人应对全过程进行保密。

6.4       投标人在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定的过程中，对招标人施加影响的任何企图和行为，都可以导致其被取消竞标资格并推出投标。

- 授予合同

7.1       定标标准

7.1.1     合同授予其投标符合招标文件要求、具有圆满履行合同能力的，并能够最大限度地满足招标人要求的投标人。

7.1.2     投标人应以不低于其成本价进行投标。

7.1.3     投标人必须清楚在他获得合同之前，招标人并没有意图因此招标事宜而与投标人建立合约关系。招标人并无义务接受价格最低的或其它投标书，同时不需要作出任何解释。

7.2       中标通知

7.2.1     评标结束7天，招标人将以书面形式发出“中标通知书”，但发出时间不超过投标有效期。“中标通知书”一经发出即发生法律效力。

7.2.2     “中标通知书”将作为签订合同的依据。

7.3       签订合同

7.3.1     中标人按“中标通知书”指定时间、地点，与招标人协商签订合同。

    - 招标文件，中标人的投标文件、中标通知书及其招标文件补充文件等，均为签订经济合同的重要参考依据。

- 工程款的付款方式

8.1      预付10%，橱柜安装完成付至55%，工程竣工验收合格后付至75%，工程整体竣工验收合格并经结算审定后一个月内，累计支付至结算总价的85％，工程竣工验收合格一年后支付至95%，另外5%作为质量保证金，保修期满无息退还； 保修期两年（从本工程安装完成、调试验收合格之日起计）。

技术资料

一、引用标准：

投标人所提供的产品必须完全符合最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。投标单位保证通过国家和地方行政主管部门的验收。

二、采购内容清单：

投标单位向招标单位提供一份本品牌厂家2016年度最新的招标产品的价格样本（包括产品资料样本），并以最优惠的政策对后期长期战略采购的供货政策、价格形成机制进行详细说明。

三、技术标准：

3.1、适用范围·

本技术标准适用于翠屏诚园协议。

3.2、参考标准

3.2.1  除另有注明外，招标工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准，主要包括但不限于：

《家用厨房设备国家标准》（GB/T 18884-2002）

《建筑内部装修设计防水规范》（GB 50222-95）

《木家具通用技术条件》（GB/T3324-1995）

《建筑材料放射性核素限量》（GB/T6566-2001）

《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB 8624-1997）

《桌类强度和耐久性》（GB/T 10357.1-1989）

《柜类稳定性》（GB/T 10357.4-1989）

《柜类强度和耐久性》（GB/T 10357.5-1989）

《家具力学性能试验》（GB/T10357-1989）

《家具表面漆膜耐液测定法》（GB/T4893.1-1985）

《家具表面漆膜耐干热测定法》（GB/T4893.3-1985 ）

《家具表面漆膜抗冲击测定法》（GB/T4893.9-1992 ）

《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-1999）

《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  中性盐雾试验（NSS）法》（QB/T3826—1999）

《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  乙酸盐雾试验（ASS）法》   （QB/T 3827-1999）

《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》（QB/T3832-1999）

《不饱和聚酯树脂装饰胶合板 技术条件》（LY/T1070—1992）

《中密度纤维板》（GB/T11718—1999）

《浸渍胶膜纸饰面人造板》（GB/T 15102—1994）

《聚氨脂清漆》（HG 2454）

《厨房设备-配合尺寸》（ISO 3055:1985）

《实体面材》（JC 908-2002）

《刨花板》（GB/T 4897-1992）

《细木工板》（GB/T 5849-1999 ）

《人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001室内装饰装修材料）

《溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2009室内装饰装修材料）

《胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008室内装饰装修材料）

《木家具中有害物质限量》（GB18584-2001室内装饰装修材料）

《人造玛瑙及人造大理石卫生洁具》（TC/T 644）

招标内工程所在地安装工程施工技术操作规程、精装修施工管理规范等。

3.2.2  如上述国家、地方或行业规范、规程、标准在招投标或现场指导当中存在相互重叠、矛盾或更新的内容，按照较高较新质量标准执行。

3.2.3  若产品供应商或工程承包商有任何疑义，应立即向翠屏集团提出做最终决定，否则视为接受。

3.3、材料技术标准

3.3.1材料技术标准

| 材料技术标准 |
| --- |
| 1 | 柜体板 | E1级环保18mm厚箱体（大亚、露水河、皖华） | 15#—19#栋 |
|  | 门板 | 膜压：基材18mm厚中密度纤维板，环保标准为E1级 （大亚、露水河、皖华） 膜皮：国产本白高光（具体见样品) | 15#—19#栋 |
| 3 | 背板 | 5mm厚双面背板 | 15#—19#栋 |
| 4 | 踢脚板 | 铝塑PVC（具体见样品） | 15#—19#栋 |
| 5 | 五金 | 铰链：海福乐内置阻尼（指定品牌：海福乐） 抽屉轨道：海蒂诗阻尼托底抽（指定品牌：海蒂诗） | 15#—19#栋 |
| 6 | 台面 | 石英石（颜色具体参见样品） 成分：90%-94%石英砂、6%-10%树脂和添加剂 | 15#—19#栋 |

注：材料要求参照招标文件，样式及做法参照图纸和样板房。

3.4、工艺技术标准

3.4.1工艺技术标准

| 工艺技术标准 |
| --- |
| 1 | 柜体 | 柜体前端封边条厚度要求1.5mm | 15#—19#栋 |
|  |  | 台面垫条采用ＰＶＣ垫条（２5ｍｍ×３5ｍｍ），深度方向平行放四根 | 15#—19#栋 |
|  |  | 水槽柜底板专用防水铝箔 | 15#—19#栋 |
|  |  | 隔板铝合金卡槽前沿 | 15#—19#栋 |
| 2 | 模压门板 | 门型具体见样品 | 15#—19#栋 |
| 3 | 台面 | 台面工艺见样板房 | 15#—19#栋 |

3.5、参数技术标准

3.5.1橱柜门板技术参数要求

| 序 号 | 项目指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 翠屏标准 |
| 1 | 吸塑膜压 | 基层材料 | 中密度纤维板，密度720-760Kg/立方米环保标准为E1级，等级为优级品 |
|  |  | 膜层要求 | 普通吸塑：PVC膜厚度≥0.35mm；高光工艺：PVC膜厚度≥0.45mm；包覆工艺：PVC膜厚度≥0.2mm；有纹理要求的吸塑膜必须按纹理对开，不得错纹。 |
|  |  | 胶水 | 采用环保热熔胶，国产优等品牌 |
|  |  | 外观要求 | 表面不得出现分层、鼓泡、鼓包、侧面皱折、干湿花、污斑、压痕等外观缺陷，铣花型门板凹槽吸塑到位、光滑顺畅，不允许有橘皮现象；吸塑表面光洁平整，300mm×300mm正面允许有≤0.5mm×0.5mm的颗粒1-3个，小于0.3mm不计，正视不明显 |
| 2 | 双饰面板 | 基层材料 | 三聚氰胺板，环保标准为E1级，等级为优级品 |
|  |  | 外观要求 | 外观平整、无硬伤、压痕、裂痕、划伤等不良，拼接处无明显拼接痕迹及明显色差面，不允许划伤、刮伤、色差、崩边、脱胶和棱角不均匀 |

3.5.2橱柜板材性能要求

①中密度纤维板/吸塑膜压门板基材

| 序 号 | 项目指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 国家标准 | 翠屏标准 | 试验条件 |
| 1 | 表面耐水蒸汽 | 试件表面无突起，龟裂，变色等 | 试件表面无突起，龟裂，变色等 | 水蒸汽，（60±5）min |
| 2 | 表面耐干热 | 光泽和（或）颜色有轻微变化 | 光泽和（或）颜色有轻微变化 | （180±1）℃，10min |
| 3 | 表面耐冷热温差 | 表面无裂纹，鼓泡，变色及起皱 | 表面无裂纹，鼓泡，变色及起皱 | （63±2）℃，2h， （-20±3）℃，2h |
| 4 | 表面耐龟裂 | 用6倍放大镜观察表面允许有细微裂纹 | 用6倍放大镜观察表面允许有细微裂纹 | 70℃，24h |
| 5 | 表面耐污染 | 表面无污染或腐蚀痕迹 | 表面无污染或腐蚀痕迹 | 少许酱油，24h |
| 6 | 表面耐液 | 表面轻微变色痕 | 表面轻微变色痕 | 10%碳酸钠溶液，24h 30%乙酸溶液，24h |
| 7 | 表面耐磨性 | 局部有轻微露白 | 素色磨350r转后无露底现 图案磨100r后保留50%以上花纹 | 漆膜磨耗仪 |
| 8 | 密度 | 0.6-0.8g/cm3 | 0.7-0.9g/cm3 | GB/T17657-1999中4.3规定 |
| 9 | 表面耐香烟灼烧 | 黑斑、裂纹、鼓泡不允许 | 黑斑、裂纹、鼓泡不允许 |  |
| 10 | 含水率 | 4-13% | 3-13% |  |
| 11 | 内结合强度 | ≥0.45MPa | ≥0.45MPa | GB/T17657-1999中4.8规定 |
| 12 | 表面胶合强度 | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | 按GB/Y15102中6.3.8.3规定 |
| 13 | 静曲强度 | ≥20MPa | ≥20MPa | GB/T17657-1999中4.9规定 |
| 14 | 握螺钉力 | 版面≥1100N 板边≥700N | 版面≥1100N 板边≥700N | GB/T17657-1999中4.10规定 |
| 15 | 表面抗冲击 | 允许有轻度裂痕，有不多于2圈环裂或弧裂 | 允许有轻度裂痕，有不多于2圈环裂或弧裂 | 漆膜冲击器，高度100mm |
| 16 | 表面耐划痕 | ≥1.5N表面无整圈连续划痕 | ≥1.5N表面无整圈连续划痕 | 按GB/Y15102中6.3.10.4规定 |
| 17 | 吸水厚度膨胀率 | ＜8% | ＜8% | 50mm×500mm，2h |
| 18 | 耐光色牢度（灰色样卡） | ≥4级 | ≥4级 | 黑标准温度65±3）℃ 相对湿度（50±5%） |

3.5.3铰链

指标要求：

| 序号 | 项目 | 翠屏要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用性 | 开闭实验时，铰链无卡死或出现摩擦声，关门无磕碰柜体声 |
| 2 | 可调性 | 前后、左右、上下可调范围±2mm |
| 3 | 打开角度 | 开启角度95°~110°。其中小于15°自闭，15°～110°之间任意定位。 |
| 4 | 耐腐蚀 | 经48小时中性盐雾试验，腐蚀等级不低于9级 |
| 5 | 开关次数 | 不小于80000次 |
| 6 | 安全性 | 铰链上螺丝即使被调整到极限位置也不会脱落。即门板在调节过程中不会跌落 |

3.5.4功能五金（拉篮等）

材料表面应光滑，无裂纹、划痕、折叠、结疤、锈点等缺陷。采用焊接、电镀或喷涂时，焊点处要处理光滑，应符合相关标准的规定。

四、关于验收标准的内容：

4.1、外观

1、用目视、感观检验，检查台面、门板及柜体板表面不得有碰伤、划伤、开裂和压痕等损伤；

2、厨柜安装位置应按家用厨房设备设计图样要求进行，不得随意变换位置；

3、橱柜摆放应协调一致，台面及吊柜组合后应保证水平；

4、对门板应进行全面调节，使门板上下、前后、左右齐整，缝隙度均匀一致。

4.2、安装尺寸公差

采用精度为±0.6mm的钢卷尺、直板尺和塞尺进行测量，检验以下9项内容是否符合安装尺寸公差的要求。

1、台面及前脚拼缝应≤0.5mm（不锈钢、天然大理石及人造贴面板）；人造石应无拼缝。

2、厨位差度应≤2.0mm。

3、后挡水与墙面之间距离应≤4.0mm（墙面瓷砖不平导致超过2mm的情况除外）。

4、柜体左右两侧与墙面之间距离应≤5mm。

5、低柜台面距地面高度公差应为±5mm。

6、嵌式灶具安装应与吸油烟机对准，允许公差为±20mm。

7、门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面的位差度应≤3.0mm。

8、台面拼接时错位公差应≤1.0mm。

9、相邻吊柜、低柜和高柜之间应使用柜体连接件紧固，柜与柜之间的层错位、面错位公差应≤1.0mm。

4.3、牢固度

1、采用扳手和螺丝刀等工具，对所有结合部位进行检查，均应结合牢固，紧固螺钉要全部拧紧；

4.4、密封性能

1、目视各密封处应按要求采取了密封措施。

2、采用扳手等工具，对所有水、气接头进行检查，均应结合牢固。

3、排水密闭检查：将水槽注满水，快速完全打开落水塞，并继续注水，同时检视水管与水槽连接处和排水机构各部位的连接处，均应无渗漏。

4、隔气检测：应无返气问题出现。

4.5、安全性能和清洁卫生

1、采用目测、触摸检查以下3点，符合要求为合格。

1）所有抽屉和拉篮，应推拉自如，无阻滞，并设有不被拉出柜体的限位保护装置；

2）所有柜的锐角必须磨钝；

3）金属件在人可接触的位置要砂光处理，不允许有毛刺和锐角，以不割手为标准。

2、将所用抽屉和拉篮水平拉出，检查推拉自如、无阻滞，且不被拉出柜体为合格。

4.6、环保

厨房符合GB 50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中I类民用建筑工程室内污染物浓度限量要求。

在施工过程中必须对门板及柜体板到相关检测单位进行抽查复检环保标准，费用由投标单位自理。

4.7、成品保护

1、制作产品安装单位应根据自身特点，对产品的保护进行包裹、覆盖或贴标示语等防护措施。

2、施工人员在进行高处作业时不能图方便，直接踩踏到产品台面之上进行作业。不得使用产品放置自己的工具、工作服等物品。

3、在搬运其他物品或后继施工中杜绝对橱柜进行撞击、敲打。

4、安装完的产品经验收合格后，立即用包装纸板进行覆盖，包装纸板接缝处要用胶带封严。

4.8、安装现场管理要求

1、进场施工安装前橱柜单位应向项目工程部门及监理单位提交工程进度计划和施工方案，经发包方审批后执行。同时向装修总包单位提交施工交底文件，列明所需施工配合事项。

2、作为工程的产品生产商，应服从精装总包方的现场管理，同精装总包方签订现场管理协议，作好安全生产和文明施工。

3、作好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工文件移交发包方。

4、与现场其他单位必须紧密配合，不得影响其他工程施工。

5、遵守甲方及总承包方的有关现场管理的各种规定。

6、供货单位必须服从甲方及监理工程师的各项指令。

7、供货单位若有必要在现场搭建临时设施和材料仓库等，则应在甲方指定的位置搭建。

8、 供货单位必须按甲方代表或监理工程师的指令以及审批后的施工方案和安全技术规范进行施工，并达到甲方的验收标准。如有违反，甲方及监理工程师有权提出停工。

9、供货单位主动安排好自己与其它专业分包单位的配合，减少或避免各工种、工序之间的干扰和矛盾，协调解决施工中的问题，承担对其它分包单位工程部位造成破坏的经济损失。

10、供货单位必须指派代表负责与监理工程师互相联络、参加监理工程师组织的协调会，服从监理工程师的指示和管理，执行甲方及监理在施工质量、安全生产、文明施工方面的规章制度，服从监理工程师对施工质量、安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查。

11、对于甲方及监理工程师所发的各种合理的文件及指示，橱柜单位必须无条件的接收，橱柜单位不得借故推脱。

12、工程严禁转包，如发现未经监理工程师及甲方书面同意的第三方进入现场施工，甲方或监理工程师有权采取令其停工、驱逐出现场或中止合同等行动，因此造成的一切损失由橱柜单位承担。

13、供货单位必修按监理工程师的要求和指示做好文明施工、清理垃圾、成品保护工作。

14、橱柜单位必须服从装修总包单位现场统一管理。

4.9、供货时间要求

1、招标完成，根据工程进展情况及项目工程部门要求，提交可行的供货安装计划并经监理工程师、项目工程部门、装修总包单位确认。

2、当供货时间充裕时，应当保证有足够的库存，具体供货时间以甲方书面通知为准。

4.10、售后服务要求

1、质量保证期为两年，期间若有质量问题并确认为橱柜单位责任，供货单位须免费处理或更换。

2、当现场出现问题时供货单位必须24小时内赶到现场，并在48小时内提出招标单位或施工单位认可的处理意见。

3、中标单位中标后，必须提供针对招标工程的人员组织结构及联系方式和投诉电话。

(请务必填写)

退投标保证金申请书

致：

我司参与                  的投标，现申请退投标保证金，财务信息如下：

单位名称：

开户行名称：

开户行帐号：

单位全称：

（盖公章）